Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase nos encontramos bastante avanzados. Ya que desde la primera entrega realizamos la mayoría de los documentos, en las últimas 3 semanas comenzamos a codificar la página, preparando las carpetas del mono repo (web, móvil y escritorio), la implementación de las apis externas que usaremos, manejo y creación del docker, arreglos a la base de datos, arreglo de bugs de dependencias, actualización del trello y actualización de la documentación. En los documentos nos percatamos de que teníamos que actualizar las dependencias, versiones, bugs, arreglos en la base de datos y coordinar los documentos entre sí. Los documentos de manera individual estaban bien planteados y estructurados pero a la hora de actualizar datos dentro del código debimos modificarlos dentro de la documentación, debido a esto se nos acumularon muchos cambios no documentados dentro del drive que trabajamos, en este momento estamos haciendo los cambios dentro de los documentos y explicando el porqué de estos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Corrección errores de congruencia entre código y documentos - [ERR-01] Errores de tipeo - [ERR-02] Poca especificación en el texto - [ERR-03] Falta de información legal - [ERR-04] Errores relacionados a antecedentes médicos - [ERR-05] Errores técnicos - [ERR-06] Errores de historias de usuario - [ERR-07] Errores de APIs - [ERR-08] Errores de base de datos - [ERR-09] Errores de seguridad y control de acceso - [ERR-10] Errores de pruebas y trazabilidad (QA) - [ERR-11] Inconsistencias de alcance y catálogos entre documentos - [ERR-12] Errores de planificación (sprints, fechas y backlog) - [ERR-13] Errores de roles y responsabilidades - [ERR-14] Errores de presupuesto y cálculo - [ERR-15] Errores de control documental (versiones, índices, anexos y diagramas) - [ERR-16] Referencias a normas y estándares obsoletos |
| Metodología | Utilizamos una metodología ágil (SCRUM) |
| Evidencias de avance | Las evidencias consisten en pantallazos y links, los pantallazos contienen los distintos sprints y demostraciones del diseño y funcionalidades que se fueron desarrolladas a lo largo de la fase 2. Los links llevan a los documentos, el drive y el repositorio con los elementos desarrollados durante esta fase. Estos dos no solo justifican el desarrollo del proyecto, sino que también, se complementan uno al otro, los pantallazos de los sprints en trello demuestran el uso de la metodología SCRUM y los links nos lleva a la evidencia que se ve en el mismo trello. Se anexa el documento referente a los cambios realizados dentro del proyecto y los Sprints desarrollados en Trello: - Cambios Realizados - Trello - GitHub - Drive |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Documentación | Documentación Inicial, Definición del Proyecto y Metodología | -Acta de Constitución | 1 semana | -Gabriel Valencia | Dificultades: No poder encontrar los documentos pertinentes para el proyecto y metodología. Facilitadores: La experiencia acumulada trabajando con estos informes, nos garantizará calidad y consistencia en los resultados. | Completado | Se han ajustado definiciones y especificaciones en el acta para reflejar el producto en desarrollo de forma más precisa |
| Documentación | Definición de Requisitos Funcionales/No Funcionales | - Mockups -Plan de Dirección de Proyecto -Especificación de Requerimientos del Sistema | 1 semana | -Gabriel Valencia | Dificultades: Se puede dar una posible omisión de requisitos debido a una definición del proyecto realizada incorrectamente . Facilitadores: Al ser un proyecto que lleva tiempo en desarrollo, se tuvo más tiempo para definir requisitos. | Ajustada | Se han ajustado definiciones considerando la etapa de desarrollo de las aplicaciones y parte de los requerimientos no funcionales considerando el ajuste del ámbito legal/antecedentes médicos |
| Documentación | Planificación de Sprints | -Cronograma de Sprints -Backlog de Sprints | 1 semana | -Gabriel Valencia | Dificultades: Puede ser que por motivos de índole personal, nuestra disponibilidad se vea afectada para las reuniones. Facilitadores: La autonomía y un objetivo bien definido, nos permitirá trabajar libremente y con una meta única. | Retrasada | Se presentaron dificultades al realizar entregas en los Sprints lo que nos obligó a adaptar nuevas fechas para ajustar las tareas |
| Documentación | Diseño y Definición de Software/Herramientas a Utilizar | -Arquitectura de Software (HLD/LLD) -Modelos de Datos y Diagramas -Diseño de Interfaz (Mockups/Wireframes) | 1 semana | -Gabriel Valencia -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: La falta de experiencia y no conocer ciertas tecnologías entorpecerá el diseño Facilitadores: Una comunicación fluida y metas claras, facilitará todas las etapas del proyecto | Completado |  |
| Desarrollo | Implementación y Configuración de Entorno de Desarrollo | -Archivo README.md -Instrucciones generales de preparación de entorno | 1 semana | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Faltas de compatibilidad y Facilitadores: Software compatible, moderno y conocido por todo el equipo. | En curso | Al estar en etapa de desarrollo, los recursos correspondientes a esta actividad pueden variar debido a los ajustes en las BDD y Docker |
| Desarrollo Base de Datos | Modelado de datos y definición de variables | -Diagrama Entidad-Relación -Diccionario de Datos | 1 semana | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Puede haber: Información incompleta, duplicada, desactualizada o con errores Facilitadores: Requerimientos claros y buenas herramientas conocidas por el equipo | Ajustada | Parte del recurso “Diccionario de Datos” ha sido modificado parcialmente por los errores/ necesidades encontradas al momento del desarrollo de las aplicaciones |
| Desarrollo | Desarrollo de Aplicación Web | -Documentación de API/Endpoints -Código Fuente Documentado -Guías de Estilo de Codificación | 3 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: El cambio de un requisito a este punto retrasará el proyecto Facilitadores: Tomar un estándar de calidad limpia para asegurar la mantenibilidad | En curso | - |
| Desarrollo | Desarrollo de Aplicación Móvil | -Código Fuente Documentado -Ejecutable de prueba (APK) -Guías de Estilo de Codificación | 3 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: El cambio de un requisito a este punto retrasará el proyecto, y la posibilidad de exportar las interfaces no funcione correctamente Facilitadores: Tomar un estándar de calidad limpia para asegurar la mantenibilidad | En curso | - |
| Desarrollo | Desarrollo Aplicación de Escritorio | -Código Fuente Documentado -Guías de Estilo de Codificación -Manual técnico de dependencias | 3 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: El cambio de un requisito a este punto retrasará el proyecto, y la posibilidad de exportar las interfaces no funcione correctamente Facilitadores: Tomar un estándar de calidad limpia para asegurar la mantenibilidad | En curso | - |
| Testing y Arquitectura | Testing QA , confección y ejecución de pruebas | -Casos de Pruebas -Plan de Pruebas -Reporte de Defectos | 2 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Definición incorrecta de los planes de prueba o alcance insuficiente de las mismas Facilitadores: Tener un protocolo QA bajos estándares como la ISO/IEC 25010 | Ajustada | Debido a las incongruencias documentales, se está realizando cambios en el plan de pruebas ya definido |
| Desarrollo | Implementación de Solución | -Plan de Despliegue -Manual de Usuario / Manual de Instalación | 2 semanas | -Gabriel Valencia -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Falta de seguimiento Facilitadores: El apoyo de profesores o interesados en el proyecto. | No iniciada | - |
| Desarrollo, Testing y Arquitectura | Mantenimiento de Aplicaciones desplegadas | -Notas de lanzamiento (Release Notes) -Registro de solicitudes de cambio -Registro de incidentes post-implementación | 1 semana | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Acoplamiento de nuevas funciones que rompan otras funciones. Facilitadores: Un monitoreo continuo y documentación actualizada | No iniciada | - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordar los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el proyecto nos pudimos organizar de buena manera, debido a que nos encontramos gestionando de manera diaria en unos horarios establecidos. Trabajamos de manera constante y en conjunto, comentando los cambios realizados y propuestos dentro del proyecto. A su vez uno de los problemas que fuimos encontrando fue la actualización de la documentación y la falta de conocimiento en algunas áreas y/o herramientas que podríamos usar para hacer el trabajo más sencillo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto, específicamente en esta fase, se han ajustado varios aspectos del mismo considerando la visión y objetivo de las aplicaciones, parte de estas incidencias van de errores de documentación, de tipeo o coherencia documental como se mencionó en el punto anterior. Pero parte también de estos errores nos han obligado a ajustar varios ámbitos técnicos del proyecto que han sido trazados con documentación de cambios realizados, mencionando el documento afectado y la modificación/adición de información dentro de ellos. Al ser un sistema enfocado en emergencias, se ha optado qué actividades de desarrollo que involucren temas como antecedentes médicos y las leyes en torno a esto, sean ajustadas como “mejoras a futuro” debido a la complejidad de lograr aplicar esto correcta y debidamente dentro del proyecto Por ahora, las actividades que se han ajustado (debido principalmente a la mencionada corrección de errores documentales) son: - Definición de Requisitos Funcionales/No Funcionales - Planificación de Sprints - Modelado de datos y definición de variables - Testing QA , confección y ejecución de pruebas

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Por ahora, considerando la Fase 2 del proyecto, no se ha pospuesto el inicio de actividades ya que el equipo ha estado en constante trabajo y corrección de las mismas. Pero considerando Sprints, se ha retrasado la actividad: - Planificación de Sprints Ya que las fechas se han ajustado debido a una inconsistencia en el cálculo de tiempo por tareas, por lo que pueden variar a las propuestas en la Fase 1, esto debido a los ajustes en la coherencia documental que se mencionaron anteriormente, pero aun con eso, las actividades se han llevado a cabo con normalidad. Cabe mencionar que todas aquellas actividades fijadas como “No iniciadas” como lo son: - Implementación de Solución - Mantenimiento de Aplicaciones desplegadas Están catalogadas así ya que corresponden a la Fase 3 del proyecto, a la cual no se ha llegado todavía.