Acta de Constitución

EMERGEN

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos de desarrollo	5

Entregables	5

Descripción del sistema	5

Requerimientos de alto nivel	5

Premisas y restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	7

Tipo de Interfaz de Software	7

Requisitos de aprobación del proyecto	7

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | EMERGEN |
| Fecha de inicio | 10-8-2026 |
| Cliente | Julio Tapia |
| Patrocinador principal | Julio Tapia |
| Jefe de Proyecto | Gabriel Valencia |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Julio Tapia | Product Owner | Profesor guia |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Equipo de desarollo (Alonso Gonzalez) | Desarrollo web, móvil y BDD |
| Equipo de desarollo (Diego Plaza) | Desarrollo Full stack |
| Jefe Proyecto/Scrum master (Gabriel Valencia) | Especialista en documentación |
| Product Owner (Julio Tapia) | Métricas de aceptación |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Tapia | Patrocinador | Product Owner | Dep. de informática |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito N°1 | 11-09-2026 |
| Hito N°2 | 20-11-2026 |
| Hito N°3 | 04-12-2026 |

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Construcción de un Aplicativo informático que ayude al usuario en caso de diferentes emergencias entregando información a sus contactos de emergencia: - Urbano - Emergencia - Médico - Adulto Mayor

## Justificación del proyecto – Contexto

Al percatarse de diferentes tipos de incidentes a personas de riesgo, nos fijamos de que no tienen alguna herramienta que cumpla las necesidades del usuario para obtener un socorro efectivo tanto de un personal médico o un contacto de emergencia que este tenga. Al comparar el contexto con otras aplicaciones, podrían cumplir algunas de las áreas de interés pero no as su vez unificarlas en 1 sola para poder tener todas esas funciones en la palma de la mano.

## Problema-Necesidad

Cuando ocurre alguna emergencia buscamos que la persona afectada se pueda comunicar con su red de seguridad más cercana enviando información relevante para el contexto del usuario, a su vez como la ubicación donde se generó la alerta, debido a que en casos de hurtos obtener la información a tiempo real del dispositivo no es útil. Con esa información le da la opción para los números vinculados al usuario auxiliarlo de forma más rápida, obteniendo a su vez información médica relevante la cual ayudaría al personal médico de ser necesario, y la tenencia de un historial del incidente esta le podría ayudar a facilitar procesos legales o de reposición de documentación que llegase a necesitar.

## Presupuesto estimado

El presupuesto estimado para este proyecto, considerando fondos de contingencia, ganancia y horas hombre es de $1.496.400 CLP, este se desglosa a continuación: Recurso (Humano/Tecnológico); Costo. Costos de Desarrollo (Horas hombre); $1.032.000 CLP. Fondo de Contingencia (15%); $154.800 CLP. Fondo de Ganancia (30%); $309.600 CLP. Total:; $1.496.400 CLP. Para la valorización se tomaron en cuenta los valores de la Guía Salarial Tech Chile 2026, y se ajustaron los valores considerando la calidad de Junior del equipo de desarrollo y en modalidad como consultoria independiente

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Construcción de un Aplicativo informático que ayude al usuario en caso de diferentes emergencias entregando información a sus contactos de emergencia: - Urbano: Enviar ubicación del afectado y un mensaje personalizado creado por el usuario. - Emergencia: Enviar ubicación del afectado y un mensaje personalizado creado por el usuario. - Médico: enviar ubicación del afectado, un mensaje personalizado creado por el usuario y un mensaje con la información médica relevante del usuario. - Adulto Mayor: enviar ubicación del afectado, un mensaje personalizado creado por el usuario, un mensaje con la información médica relevante del usuario y configuración de la aplicación móvil reducida.

Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| “Emergen” busca solucionar los tiempos de espera en situaciones de emergencia, brindando una comunicación efectiva al círculo cercano de la persona y a los agentes de seguridad para el auxilio del usuario. | 100% de los RF en alcance, con al menos 1 caso de prueba P1/P2 aprobado |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| El sistema se evaluará según el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010 | 90% |
| El sistema debe proveer: -Seguridad -Usabilidad -Funcionalidad -Mantenibilidad -Interoperabilidad | ≥98% de los casos de seguridad aprobados y 0 defectos críticos ≥98% de los casos de usabilidad y responsividad aprobados ≥ 98% de los casos funcionales aprobados 100% del código funcional sin errores 100% de los flujos de funcionamiento equivalentes en web, móvil y escritorio |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Hito N°1 | 100% |
| Hito N°2 | 100% |
| Hito N°3 | 100% |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 18 semanas | 100% |

## Objetivos de desarrollo

Construcción de un Aplicativo informático que ayude al usuario en caso de diferentes emergencias entregando información a sus contactos de emergencia que cumpla con lo siguiente: - Ajustarse a los plazos de entrega. - El lenguaje a desarrollar será TypeScript. - Se utilizará una base de datos relacional de PostgreSQL. - Las pruebas se llevarán a cabo con el cliente. - Para el desarrollo se utilizarán 3 ingenieros en informática junior.

## Entregables

Al finalizar el proyecto: - Documentación completa del sistema. - Se recibe el Script completo de la creación de la base de datos. - Aplicación Web. - Aplicación Móvil. - Aplicación Escritorio. - Funcionamiento Completo de los RF

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Módulo Usuario: - RF1: El sistema debe permitir crear una cuenta al usuario - RF2: El sistema debe permitir iniciar sesión al usuario con sus credenciales - RF3: El sistema debe poder modificar las credenciales de los usuarios y personal de soporte desde la página web / escritorio / móvil - RF4: El sistema debe permitir al usuario modificar las especificaciones y finalidades del mismo según su tipo de emergencia (Urbano, Medico, Emergencias y Adulto mayor) - RF5: El sistema debe permitir al usuario configurar el método de activación del SOS según su tipo de usuario. Para personas mayores o usuarios con acceso limitado, la configuración predeterminada requiere mantener pulsado el botón SOS durante 5 segundos. La activación con la aplicación en segundo plano o cerrada (acceso directo, widget o botón físico) se implementará solo donde el sistema operativo lo permita sin código nativo adicional y se clasifica como Could Have (prioridad pendiente de confirmación). El valor para el resto de perfiles queda pendiente de confirmar. - RF6: El sistema debe tener al menos 1 contacto de emergencia ingresado dentro de un usuario/cuenta para su correcto uso. - RF7: El sistema debe tener un máximo de 5 contactos de emergencia por usuario: la cuenta principal y cada usuario apadrinado deben poder administrar su límite de 5 contactos - RF8: El sistema debe tener un máximo de 5 usuarios apadrinados posibles dentro de una cuenta - RF9: El sistema debe tener los datos personales filtrados para cada cuenta y sus usuarios apadrinados - RF10: El sistema debe poder filtrar información médica y que está solo sea compartida a las personas designadas por el usuario. Módulo Alertas: - RF11: El sistema debe enviar un mensaje a los contactos de emergencia registrados por el usuario - RF12: El sistema debe enviar un mensaje personalizado dependiendo de la finalidad del usuario (Urbano, Medico, Emergencias y Adulto mayor) - RF13: El sistema debe compartir la última ubicación ingresada desde el dispositivo a los contactos de emergencia del usuario. - RF14: El sistema debe informar a las redes de seguridad más cercanas del usuario (números de emergencias) Sistema en General: - RF15: Se debe tener una aplicación de escritorio la cual administre el software. - RF16: La aplicación web debe realizar ventas de planes de cuentas de usuarios y de cupos para usuarios apadrinados. - RF17: El sistema debe generar descuentos a usuarios que quisieran apadrinar otra cuenta dentro de ella. - RF18: La aplicación web debe poder realizar contacto de soporte en caso de problemas de software de los usuarios. - RF19: La aplicación de escritorio debe poder gestionar las cuentas vinculadas a los usuarios, sin perder el espacio apadrinado anteriormente. - RF20: La aplicación de escritorio debe permitir al usuario con rol ADMINISTRADOR, consultar y modificar los datos del sistema exclusivamente a través de los datos expuestos por la API del backend - RF21: La aplicación de escritorio debe poder generar informes de seguimiento de los usuarios. - RF22: La aplicación web y móvil deben poder generar informes de seguimiento personales de las cuentas. - RF23: La aplicación web y móvil debe funcionar con un sistema de pin único que esté vinculado a la cuenta principal para el ingreso personal de los usuarios. - RF24: La aplicación web y móvil el primer inicio de sesión debe estar vinculado a la cuenta principal. - RF25: La aplicación web y móvil debe permitir al usuario principal definir sus usuarios apadrinados y el nivel de acceso de cada uno (acceso completo o parcial), y solicitar asistencia al personal de soporte en caso de ayuda para gestionarlo

## Premisas y restricciones

Algunas limitaciones que se han identificado a las que nos podemos enfrentar dentro del desarrollo del sistema y posiblemente durante su implementación son: - Errores en exportación de aplicaciones - Dependencia operativa de las APIs - Errores de compatibilidad de herramientas de desarrollo y/o versiones de las mismas - Limitaciones por conectividad continua - Dificultades al configurar entornos de desarrollo y/o entornos de Monorepo

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Cliente cambie requerimientos. - Que aumenten los costos del proyecto. - Que el equipo proveedor disponga de una baja de personas. - Atraso en los tiempos de entrega por enfermedades a nivel mundial.

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Desarrollo: - TypeScript - Node.js - React - Capacitor - Electron - Turborepo - Docker Desktop - PostgreSQL

## Tipo de Interfaz de Software

- Web - Móvil - Escritorio

# Requisitos de aprobación del proyecto

- RNF1: Las aplicaciones deben ser responsivas - RNF2: La aplicación web debe ser compatibles entre navegadores - RNF3: El sistema debe garantizar la seguridad al gestionar correos y credenciales de ingreso - RNF4: El backend debe ser el único encargado de procesar la seguridad mediante un modelo estricto de control de acceso basado en roles - RNF5: El sistema debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos proporcionados por el usuario - RNF6: Al momento de emergencia, el sistema debe registrar la alerta e iniciar acción en un máximo de 3 segundos, y el primer intento de despacho a cada contacto en un máximo de 10 segundos desde la alerta. - RNF7: El sistema debe garantizar la persistencia de las alertas ante fallos, y mantener una disponibilidad objetivo del 99% mensual - RNF8: El sistema debe proteger los datos de salud conforme a la Ley 21.719, exigiendo consentimiento explícito, aplicando cifrado y limitando el acceso a la ficha médica sólo durante emergencias activas - RNF9: Al eliminar una cuenta, el sistema debe suprimir la información personal y médica, conservando únicamente el historial de alertas para fines de auditoría/legales - RNF10: Las interfaces de activación SOS y configuración de contactos deben cumplir con el estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA

Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Gabriel Valencia | Creación | 09-09-2026 |
| 1.1 | Alonso González | Correcciones | 05-10-2026 |
| 1.2 | Gabriel Valencia | Correcciones | 07-10-2026 |