Sprint 2: Definición de requisitos y sus prioridades.

Periodo: 17 al 21 de agosto de 2026

Sprint Goal: Especificar, priorizar y asegurar la trazabilidad de los requisitos.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 20 a las 1:40 .

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-04 | Requisitos funcionales y no funcionales | 5 | Equipo |
| F1-05 | Product Backlog priorizado y estimado | 3 | Diego / equipo |
| F1-06 | Matriz de trazabilidad | 3 | Gabriel / Diego |

Tareas del Sprint Backlog

- Definir y pulir los requisitos funcionales.

- Definir requisitos no funcionales de seguridad, privacidad, disponibilidad y usabilidad.

- Convertir necesidades en Épicas, Features, HU.

- Agregar criterios de aceptación verificables.

- Estimar elementos con Story Points.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto.

- Evidencia esperada: Documento ERS, Product Backlog, tabla maestra y catálogo de épicas e historias de usuario.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective.

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Link de trello

https://trello.com/invite/b/6aa309e9ead12b5042169e96/ATTI65ff50c1153212502986fcdcaf3f3503C21B928F/sprint