## Sprint 3: Diseñar la solución y decidir las tecnologías de implementación

Periodo: 24 al 28 de agosto de 2026

Sprint Goal: Diseñar la solución y decidir las tecnologías de implementación.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 27 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-07 | Arquitectura y componentes | 5 | Diego |
| F1-08 | Mockups y flujo de emergencia | 3 | Equipo |
| F1-09 | Selección de tecnologías | 3 | Diego / Alonso |

Tareas del Sprint Backlog

- Definir componentes a utilizar para el desarrollo de la aplicación web, aplicación  móvil, aplicación de escritorio, del backend y la base de datos.

- Definir límites de privacidad para ubicación e información médica.

- Crear mockups del flujo crítico.

- Evaluar qué tecnologías se van a utilizar a lo largo del proyecto.

- Preparar la demostración de diseño para la clase.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto.

- Evidencia esperada: Wireframes o mockups, diagrama UML, especificación de herramientas y servicios, y documento de arquitectura.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective registradas el 28 de agosto de 2026.

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Link de trello

https://trello.com/invite/b/6aa309e9ead12b5042169e96/ATTI65ff50c1153212502986fcdcaf3f3503C21B928F/sprint