## Sprint 4: Dejar preparada y verificable la línea base para iniciar la Fase 2

Periodo: 31 de agosto al 14 de septiembre de 2026

Sprint Goal: Dejar preparada y verificable la línea base para iniciar la Fase 2.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor.  El día jueves 4 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-10 | Repositorio y entorno base | 3 | Diego / Alonso |
| F1-11 | Modelo de datos y diccionario inicial | 5 | Alonso / Diego |

Tareas del Sprint Backlog

- Crear repositorio de GitHub y acordar estrategia para las ramas.

- Documentar instalación y variables de entorno sin exponer secretos.

- Crear estructura inicial de los proyectos.

- Modelar usuarios, cuentas, contactos, emergencias, ubicaciones y alertas.

- Preparar diccionario de datos.

- Definir enfoque inicial de pruebas y evidencias.

- Refinar las HU candidatas para el primer Sprint de la Fase 2.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 31 de agosto; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de septiembre.

- Evidencia esperada: Diccionario de datos y modelo de dominio, configuración Docker y repositorio de GitHub.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective registradas el 14 de septiembre de 2026.

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 2/2 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Link de trello

https://trello.com/invite/b/6aa309e9ead12b5042169e96/ATTI65ff50c1153212502986fcdcaf3f3503C21B928F/sprint