Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | EMERGEN |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Base de Datos (Modelamiento de Base de Datos / Consulta de Base de Datos / Programación de Base de Datos) Diseño Web (Programación Web) Diseño móvil (Programación de Aplicaciones Móviles) Diseño Escritorio (Desarrollo de Software de Escritorio) Arquitectura de Software (Arquitectura) Documentación (Diseño y gestión de requisitos /Ingeniería de Software/ Diseño de Prototipos / BPM / Gestión de Riesgos / Gestión de Proyectos Informáticos) Testing (Calidad de Software / Evaluación de Proyectos / Seguridad en Sistemas Computacionales / Automatización de Pruebas) |
| Competencias | Base de Datos: "Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales." Desarrollo: "Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software." Documentación: "Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles." Testing y Arquitectura: "Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto." |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto “Emergen”, busca entregar una solución rápida a las situaciones que requieran de un llamado de emergencia rápido y efectivo (sean incidentes médicos, domésticos, y/o accidentes urbanos), buscando comunicar a los contactos de emergencia del usuario y a los contactos de emergencia comunes (Servicios de ambulancia o fuerzas de orden) con toda la información necesaria para recurrir a su auxilio en la situación que se utilice la aplicación. Este proyecto se adhiere al campo laboral de la carrera en el sentido que este proyecto se creará considerando el inicio de la documentación y registro de evidencias, el desarrollo completo de la aplicación/página y la presentación completa del proyecto finalizado, aplicando durante la totalidad del proyecto las habilidades técnicas y prácticas adquiridas durante la carrera. El público objetivo de esta solución se considera a todo tipo de usuario (principalmente de alto riesgo, quienes presenten dificultades en su ambiente de vivienda actual, que los sectores los cuales recurren mantienen un alto nivel de incidentes/delitos, que queden en potencial riesgo al momento de trasladarse. Se consideran también a las personas dependientes de alto riesgo), el cual busque una forma de comunicar rápidamente su situación a un círculo de personas que sean consideradas sus “contactos de emergencia”. El usuario podrá definir el uso de la aplicación y la emergencia más probable a su uso (sea una posible emergencia médica por antecedentes, o una medida de prevención en caso de un accidente), en base a esto, él mismo define los contactos que quiere que sean informados de su situación con un mensaje personalizado y se hace envio de esto tanto a los contactos definidos como los contactos de emergencia comunes junto con la ubicación del usuario al momento del uso. |
| 2. Objetivos | Generar un aplicativo de seguridad que informe a los contactos de emergencia definidos por el usuario en caso de un percance médico o urbano, el cual necesite asistencia lo más pronto posible, y a su vez comunicarse con los contactos de emergencia de la zona Para los objetivos específicos, se considera: - Creación de página web - Creación de aplicación de escritorio (que administre la página web) - Creación de aplicación móvil |
| 3. Metodología | Se tomará en cuenta una metodología ágil (SCRUM), esto debido a la necesidad de mantener un seguimiento continuo y realizar entregas de valor de forma iterativa mediante Sprints. Esta metodología nos permite mantener, mediante reuniones, el alineamiento del proyecto durante su desarrollo. Con esto, y teniendo definido desde un inicio los hitos a realizar durante el transcurso del proyecto, junto con apegarse a las características del cronograma y posibles modificaciones que serán mencionadas en planes de mitigación del proyecto, nos aportará inmensamente a mantener una dirección clara para la confección del proyecto. Nos basaremos en una metodología ágil SCRUM con casos de sprint, la cual nos permite establecer metas/fechas límite y nos permite saber el estado de avance de las tareas que se desglosen dentro del proyecto, con esto mitigamos errores, y flexibilizamos el trabajo a realizar teniendo en cuenta los tiempos designados dentro de nuestra Carta Gantt. Adicional a esto, esta decisión también nos permite incorporar como mejora posterior al despliegue, un dispositivo que permita adoptar la funcionalidad de la aplicación móvil (realizar la acción de enviar el mensaje personalizado del usuario a los contactos de emergencia del mismo y su ubicación), la cual estaría enfocada a personas de la tercera edad o personas dependientes, habilitando una cuenta ligada a una principal dentro del sistema, siendo solo la cuenta principal la que puede modificar la cuenta ligada. Los Sprints consistirán en ciclos de trabajo de duración fija. Al inicio de cada ciclo se realizará la Planificación del Sprint, donde el equipo seleccionará los requerimientos que serán transformados en funcionalidades operativas, definiendo así el objetivo de la iteración Durante la ejecución de cada Sprint, el seguimiento del avance se realizará mediante reuniones de sincronización frecuentes. Estas instancias permitirán al equipo evaluar el progreso diario en la programación de los módulos de, coordinar esfuerzos y detectar obstáculos técnicos Al finalizar cada iteración, se llevará a cabo una Revisión del Sprint. En esta etapa, se evaluarán los resultados obtenidos, verificando que los módulos desarrollados cumplan con los criterios de aceptación y funcionen correctamente. Posteriormente, el equipo realizará una Retrospectiva, un espacio dedicado a analizar el proceso de trabajo, identificar aciertos e incorporar mejoras continuas Roles: - Product Owner: Julio Tapia - Función principal: Maximizar el valor del proyecto y asegurar que el sistema resuelva el problema de trazabilidad y gestión de equipos. - Tareas: Definir las funcionalidades, validar que el trabajo del equipo de desarrollo cumpla con los criterios esperados y ajustar las prioridades tras cada iteración. - Scrum Master: Gabriel Valencia - Función principal: Facilitar la adopción de la metodología Scrum y asegurar la fluidez del proceso de desarrollo del proyecto - Tareas: Organizar y guiar las reuniones metodológicas y apoyar al Product Owner en la gestión efectiva del Product Backlog. - Equipo de Desarrollo: Alonso González / Diego Plaza - Función principal: Construir la solución informática, transformando los requerimientos del Product Backlog en módulos de software funcionales. - Tareas: Diseñar la base de datos, programar la lógica, desarrollar las interfaces de usuario y realizar pruebas de funcionamiento. |
| 4. Desarrollo | Nuestro proyecto consta de 3 etapas principales: - Documentación - Desarrollo - testing Durante la fase de Documentación realizamos: - Documento del Acta de Constitución. - Documentos de alcance y objetivos. - Definición de roles y Definition of Done. - Documento ERS - Product Backlog - TABLA MAESTRA DE PRODUCT BACKLOG - Mockups. - Diagramas UML. - Arquitectura. - Documento de especificación de herramientas. - Diccionario de datos. - Modelo de base de datos. - Repositorio de GitHub. - Archivos Dockerfile y .env Durante la fase de Desarrollo realizamos: - Primera versión del proyecto - Base de datos - Usuarios de prueba registrado Durante el proyecto nos pudimos organizar de buena manera, debido a que nos encontramos gestionando de manera diaria en unos horarios establecidos. Trabajamos de manera constante y en conjunto, comentando los cambios realizados y propuestos dentro del proyecto. A su vez unos de los problemas que nos fuimos encontrando fue la actualización de la documentación y la falta de conocimiento en algunas áreas y/o herramientas que podríamos usar para hacer el trabajo más sencillo. Durante el desarrollo del proyecto, específicamente en esta fase, se han ajustado varios aspectos del mismo considerando la visión y objetivo de las aplicaciones, parte de estas incidencias van de errores de documentación, de tipeo o coherencia documental como se mencionó en el punto anterior. Pero parte también de estos errores nos han obligado a ajustar varios ámbitos técnicos del proyecto que han sido trazados con documentación de cambios realizados, mencionando el documento afectado y la modificación/adición de información dentro de ellos. Al ser un sistema enfocado en emergencias, se ha optado qué actividades de desarrollo que involucren temas como antecedentes médicos y las leyes en torno a esto, sean ajustadas como “mejoras a futuro” debido a la complejidad de lograr aplicar esto correcta y debidamente dentro del proyecto Por ahora, las actividades que se han ajustado (debido principalmente mencionada corrección de errores documentales) son: - Definición de Requisitos Funcionales/No Funcionales - Planificación de Sprints - Modelado de datos y definición de variables - Testing QA , confección y ejecución de pruebas |
| 5. Evidencias | Las evidencias consisten en pantallazos y links, los pantallazos contienen los distintos sprints y demostraciones del diseño y funcionalidades que se fueron desarrolladas a lo largo de la fase 2. Los links llevan a los documentos, el drive y el repositorio con los elementos desarrollados durante esta fase. Estos dos no solo justifican el desarrollo del proyecto, sino que también, se complementan uno al otro, los pantallazos de los sprints en trello demuestran el uso de la metodología SCRUM y los links nos lleva a la evidencia que se ve en el mismo trello. Se anexa el documento referente a los cambios realizados dentro del proyecto y los Sprints desarrollados en Trello: - Cambios Realizados - Trello - GitHub - Drive |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto APT nos ayudó a tener mejores ideas de la creación de un proyecto informático, considerar aristas nuevas no planteadas durante las clases pero apoyadas por los conocimientos dados por duoc UC. Gracias a esto nuestros intereses profesionales fueron mayores que al inicio del curso a causa de la necesidad de re descubrir acciones antes realizadas. consideramos que nuestros intereses laborales fueron potenciados ya que encontramos maneras que nos facilitan el trabajo tanto de creación documentación e investigación, como grupo seguimos enfocados en nuestros proyectos y visiones futuras pero viéndolas con otros ojos |