# Sprints Planning de la Fase 2

## Sprint 5: Preparación inicial del proyecto

Periodo: 21 al 25 de septiembre de 2026

Sprint Goal: Preparar el ambiente y la estructura técnica inicial del proyecto, incluyendo la conexión con la base de datos y el registro de usuario.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 24 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de Usuario en el Sistema | 2 | Equipo |

Tareas del Sprint Backlog

- Diseñar la estructura de datos necesaria para el registro de usuario.

- Implementar el formulario/proceso de registro con nombre, correo y contraseña.

- Implementación de correo electrónico y contraseña válidos.

- Realizar el levantamiento inicial de la base de datos y revisar la estructura necesaria para el proyecto.

- Configurar y realizar la conexión inicial con la base de datos.

- Verificar la comunicación entre el proyecto y la base de datos mediante una prueba de conexión.

- Verificar las versiones de las tecnologías, dependencias y herramientas utilizadas para evitar incompatibilidades.

- Preparar y configurar el ambiente de desarrollo del proyecto.

- Crear la estructura inicial del proyecto y configurar su organización base.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 21, 22, 23, 24 y 25 de agosto.

- Evidencia esperada: Primera iteración del proyecto, Base de datos, Sistema de registro de usuario,

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento o código  fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Sprint 6: Autenticación y Primer Contacto de Emergencia

Periodo: 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026

Sprint Goal: Implementar la autenticación de usuarios, hacer arreglos en base de datos y correcciones.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 24 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | Autenticación de Usuario (Login JWT) | 4 | Equipo |

Tareas del Sprint Backlog

- Implementar la validación de credenciales y generación de token JWT seguro.

- Implementar el mantenimiento seguro de la sesión en la aplicación.

- Correcciones dadas por la retroalimentación.

- Arreglar problemas con la conexión de la base de datos.

- Preparar para el consumo de APIs externas.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 28, 29 y 30 de agosto 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre

- Evidencia esperada: Inicio de sesión, validación de credenciales, generación del JWT, consumo de las APIs externas, correcciones con su evidencia, registro de contacto y validaciones de formato y límite.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento o código  fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Sprint 7: Autenticación y Primer Contacto de Emergencia

Periodo: 12 de octubre al 16 de octubre de 2026

Sprint Goal: Implementar la red de contactos de emergencia, hacer correcciones dadas por el profesor en la documentación.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 15 a las 3:30.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Registrar Contacto de Emergencia | 3 | Equipo |

Tareas del Sprint Backlog

- Diseñar/implementar el formulario para registrar un contacto de emergencia.

- Validar el límite máximo de 5 contactos por cuenta y el formato de numero de telefono.

- Habilitar el contacto registrado para recibir alertas.

- Correcciones dadas por la retroalimentación.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre

- Evidencia esperada: Inicio de sesión, validación de credenciales, generación del JWT, consumo de las APIs externas, correcciones con su evidencia, registro de contacto y validaciones de formato y límite.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento o código  fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.