Informe Técnico de Recursos

Proyecto: EMERGEN

Integrantes: Gabriel Valencia

Diego Plaza

Alonso González

Docente: Julio Tapia

Asignatura: Capstone

Índice

Introducción	3

Propósito del documento	3

Asignación de Responsabilidades y Roles	3

Tarifas y Valorización de Horas	4

Presupuesto de Infraestructura y Herramientas a Utilizar	4

Resumen Financiero	5

## Introducción

En base a lo establecido en la Fase 1 del proyecto Emergen, se han asignado tareas y horas para las mismas, las cuales serán ejecutadas por el equipo de desarrollo, para ello se realiza la estimación de recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo las tareas asignadas.

## Propósito del documento

Este documento presentará el estimativo de valores para el personal (Equipo de trabajo) por horas, y los recursos tecnológicos a utilizar en el proyecto, esto nos entrega el costo/hora del trabajo del personal y cómo se dividirán las tareas en relación a la asignación de responsabilidades dentro del proyecto

## Asignación de Responsabilidades y Roles

Como se ha establecido previamente y en relación a la metodología SCRUM y las competencias de equipo, las tareas a realizar se distribuirán en relación a los roles establecidos dentro del proyecto, estos son:

- Gabriel Valencia (Scrum Master, QA):

  - Asignado al seguimiento del proyecto según la metodología, también se encarga de la correcta exportación de la aplicación de escritorio, ejecución de pruebas automatizadas y la elaboración de la documentación

- Diego Plaza (Arquitectura y Desarrollo de Backend):

  - Asignado al desarrollo de las APIs REST, la estructuración de la arquitectura de software, la configuración del monorepo y la redacción técnica

- Alonso González (Desarrollo Frontend y Base de datos):

  - Asignado a la codificación de la aplicación web y móvil, considerando también el diseño y modelado de la base de datos a utilizar en el proyecto

## Tarifas y Valorización de Horas

Para la valorización de horas se debe considerar principalmente que el equipo de desarrollo se presenta con un perfil de Junior en Informática y su remuneración considerando el valor como Freelance, por lo tanto se han establecido las tarifas (en $CLP) acorde al mercado nacional para dicho nivel de experiencia:

| Responsable | Rol | $CLP/Hora |
| --- | --- | --- |
| Gabriel Valencia | Scrum Master / QA | $10.000CLP / Hora |
| Diego Plaza | Arquitectura / Desarrollo Backend | $12.000CLP / Hora |
| Alonso González | Desarrollo Frontend / Base de Datos | $12.000CLP / Hora |

## Resumen Financiero

Tomando en cuenta lo previamente mencionado, también, se considera un fondo de contingencia para el proyecto en base a los estándares de desarrollo ágil y proyectos informáticos, este fondo corresponderá al 15% el cual se aplica sobre el subtotal de horas hombre. Con este margen se mitiga el riesgo de incertidumbre, incidentes en el cronograma, posibles reconsideraciones de funciones y/o herramientas y asegura que el proyecto no colapse ante posibles riesgos u obstáculos que se presenten durante el desarrollo. Al igual que se considera un fondo de ganancia el cual es un margen de utilidad del proyecto el cual asegura la viabilidad comercial del desarrollo como producto final entregable al cliente, este corresponde a un 30%.

Considerando esto se hace un desglose de los costos dentro del proyecto:

- Subtotal de Costos de Desarollo (Horas Hombre): $1.032.000 CLP

- Fondo de Contingencia (Se considera el 15%): $154.800 CLP

- Fondo de Ganancia (Se considera el 30%): $309.600 CLP

Con esta estimación realizada concluimos que el presupuesto total estimado para llevar a cabo el desarrollo e implementación del proyecto corresponde a $1.496.400 CLP tomando en cuenta todos los aspectos presentados en este documento.