## Sprint 1: Definir formalmente el proyecto, su alcance y el marco Scrum

Periodo: 10 al 14 de agosto de 2026

Sprint Goal: Definir formalmente el proyecto, su alcance y el marco Scrum.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 13 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Problema, alcance, objetivos e interesados | 3 | Gabriel / equipo |
| F1-02 | Acta de Constitución | 3 | Gabriel |
| F1-03 | Roles, eventos, artefactos y Definition of Done | 2 | Gabriel |

Tareas del Sprint Backlog

- Revisar la guía académica y consolidar el problema del proyecto.

- Delimitar alcance incluido y restricciones.

- Identificar a los interesados y sus responsabilidades.

- Dejar de forma clara una meta, que nos permita comprobar si se cumplió o no.

- Elaborar el Acta de Constitución.

- Definir reglas de trabajo Scrum y Definition of Done.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto.

- Evidencia esperada: Lean Canvas, Sprint Planning, Acta de Constitución, matriz RACI y documento de Definición del Proyecto APT.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Link de trello

https://trello.com/invite/b/6aa309e9ead12b5042169e96/ATTI65ff50c1153212502986fcdcaf3f3503C21B928F/sprint