}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Valencia / Alonso González / Diego Plaza |
| --- | --- |
| Rut | 21.243.823-5 / 21.754.001-1 / 20.591.779-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DUOC UC Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EMERGEN |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Base de Datos (Modelamiento de Base de Datos / Consulta de Base de Datos / Programación de Base de Datos) Diseño Web (Programación Web) Diseño móvil (Programación de Aplicaciones Móviles) Diseño Escritorio (Desarrollo de Software de Escritorio) Arquitectura de Software (Arquitectura) Documentación (Diseño y gestión de requisitos /Ingeniería de Software/ Diseño de Prototipos / BPM / Gestión de Riesgos / Gestión de Proyectos Informáticos) Testing (Calidad de Software / Evaluación de Proyectos / Seguridad en Sistemas Computacionales / Automatización de Pruebas) |
| Competencias | Base de Datos: "Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales." Desarrollo: "Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software." Documentación: "Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles." Testing y Arquitectura: "Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto." |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto “Emergen”, busca entregar una solución rápida a las situaciones que requieran de un llamado de emergencia rápido y efectivo (sean incidentes médicos, domésticos, y/o accidentes urbanos), buscando comunicar a los contactos de emergencia del usuario y a los contactos de emergencia comunes (Servicios de ambulancia o fuerzas de orden) con toda la información necesaria para recurrir a su auxilio en la situación que se utilice la aplicación. Este proyecto se adhiere al campo laboral de la carrera en el sentido que este proyecto se creará considerando el inicio de la documentación y registro de evidencias, el desarrollo completo de la aplicación/página y la presentación completa del proyecto finalizado, aplicando durante la totalidad del proyecto las habilidades técnicas y prácticas adquiridas durante la carrera. El público objetivo de esta solución se considera a todo tipo de usuario (principalmente de alto riesgo, quienes presenten dificultades en su ambiente de vivienda actual, que los sectores los cuales recurren mantienen un alto nivel de incidentes/delitos, que queden en potencial riesgo al momento de trasladarse. Se consideran también a las personas dependientes de alto riesgo), el cual busque una forma de comunicar rápidamente su situación a un círculo de personas que sean consideradas sus “contactos de emergencia”. El usuario podrá definir el uso de la aplicación y la emergencia más probable a su uso (sea una posible emergencia médica por antecedentes, o una medida de prevención en caso de un accidente), en base a esto, él mismo define los contactos que quiere que sean informados de su situación con un mensaje personalizado y se hace envio de esto tanto a los contactos definidos como los contactos de emergencia comunes junto con la ubicación del usuario al momento del uso. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto en sí y sus funciones buscan informar rápida y efectivamente a los contactos de un usuario y contactos de emergencia comunes de su situación actual (considerando un accidente/emergencia), entregando su ubicación solo en el momento del incidente y haciendo llegar un mensaje personalizado a los contactos de emergencia predefinidos por el usuario, con esto se busca lograr un mayor alcance en caso de necesitar ayuda inmediata y también como un medio informativo rápido para cercanos sobre una situación de emergencia. Esta problemática se abordará mediante la confección de una página web, una aplicación de escritorio que administre dicha página y una aplicación móvil, siendo esta última la que considere el uso de los usuarios. Con esto también se le entrega un acceso personalizado a los usuarios para que definan el tipo de emergencia más común a suceder en su situación y los mensajes personalizados que quieran enviar a sus contactos de emergencia. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea con el perfil de egreso en el sentido que se realiza un proyecto desde 0, considerando el diseño, desarrollo e implementación de una solución informática, ofreciendo una solución tecnológica a una problemática que nosotros consideramos pertinente, llevándola a cabo considerando los estándares y marcos de trabajo y regulatorios, tomando en cuenta metodologías y herramientas necesarias y efectivas para la solución que buscamos entregar. Con lo previamente mencionado, las competencias se aplican en todo momento, ya sea para definir las herramientas y marcos de trabajo, establecer metodología, como para llevar a cabo el desarrollo del software, considerando la gestión de proyectos y la habilidad técnica para desarrollar proyectos de software para plataformas de escritorio y web utilizando lenguajes de programación trabajados durante la carrera |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se adhiere a los intereses profesionales del grupo ya que, con lo ya visto en la carrera, buscamos desarrollar soluciones informáticas que nos permitan ampliar nuestro conocimiento tecnico y tecnologico, para a su vez proponer soluciones adaptables y estandarizadas constantemente |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que es totalmente factible realizar el proyecto, ya que como grupo hemos organizado las ideas principales y preliminares antes del desarrollo en sí del proyecto APT, considerando la posible duración del desarrollo total en contraste con la duración del semestre y los factores externos e internos que nos podrían afectar. Gracias a este planteamiento previo consideramos que el proyecto se puede desarrollar correctamente si se mantiene este ritmo de trabajo |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Generar un aplicativo de seguridad que informe a los contactos de emergencia definidos por el usuario en caso de un percance médico o urbano, el cual necesite asistencia lo más pronto posible, y a su vez comunicarse con los contactos de emergencia de la zona |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Para los objetivos específicos, se considera: - Creación de página web - Creación de aplicación de escritorio (que administre la página web) - Creación de aplicación móvil |

Recursos Funcionales:

- La aplicación debe tener una aplicación de escritorio la cual administre el software.

- La aplicación debe poder modificar las credenciales de los usuarios y empleados desde la página web / escritorio / móvil.

- La aplicación debe modificar las especificaciones y finalidad del usuario (médico, urbano, emergencias y adulto mayor).

- La aplicación debe enviar un mensaje a los contactos de emergencia registrados por el usuario.

- La aplicación debe enviar un mensaje personalizado dependiendo de la finalidad del usuario (médico, urbano, emergencias y adulto mayor).

- La aplicación debe compartir la última ubicación ingresada desde el dispositivo a los contactos de emergencia.

- La aplicación debe informar a las redes de seguridad más cercanas del usuario (números de emergencias).

- La aplicación debe poder filtrar información médica y que está solo sea compartida a las personas designadas por el usuario.

- La aplicación debe poder personalizarse a gusto del usuario el formato de activación en segundo plano.

- La aplicación web debe realizar ventas de cuentas de usuarios.

- La aplicación debe generar descuentos a usuarios que quisieran apadrinar otra cuenta dentro de ella.

- La aplicación debe tener un máximo de 5 usuarios posibles dentro de la cuenta.

- La aplicación debe tener los datos personales filtrados para cada cuenta.

- La aplicación debe tener al menos 1 contacto de emergencia ingresado para su correcto uso.

- La aplicación debe tener un límite de 5 contactos de emergencia por cuenta.

- La aplicación web debe poder realizar contacto de soporte en caso de problemas de software de los usuarios.

- La aplicación de escritorio debe poder gestionar las cuentas vinculadas a los usuarios, sin perder el espacio apadrinado anteriormente.

- La aplicación de escritorio debe poder modificar la BBDD de la página web y aplicación móvil.

- La aplicación de escritorio debe  poder generar informes de seguimiento de los usuarios.

- La aplicación web y móvil deben poder generar informes de seguimiento personales de las cuentas.

- La aplicación web y móvil debe funcionar con un sistema de pin único que esté vinculado a la cuenta principal para el ingreso personal de los usuarios.

- La aplicación web y móvil el primer inicio de sesión debe estar vinculado a la cuenta principal.

- La aplicación web y móvil debe poder decidir el usuario principal, las personas que tiene apadrinadas en su cuenta y cómo son utilizadas con un soporte de usuario externo.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se tomará en cuenta una metodología ágil (SCRUM), esto debido a la necesidad de mantener un seguimiento continuo y realizar entregas de valor de forma iterativa mediante Sprints. Esta metodología nos permite mantener, mediante reuniones, el alineamiento del proyecto durante su desarrollo. Con esto, y teniendo definido desde un inicio los hitos a realizar durante el transcurso del proyecto, junto con apegarse a las características del cronograma y posibles modificaciones que serán mencionadas en planes de mitigación del proyecto, nos aportará inmensamente a mantener una dirección clara para la confección del proyecto. Nos basaremos en una metodología ágil SCRUM con casos de sprint, la cual nos permite establecer metas/fechas límite y nos permite saber el estado de avance de las tareas que se desglosen dentro del proyecto, con esto mitigamos errores, y flexibilizamos el trabajo a realizar teniendo en cuenta los tiempos designados dentro de nuestra Carta Gantt. Adicional a esto, esta decisión también nos permite incorporar como mejora posterior al despliegue, un dispositivo que permita adoptar la funcionalidad de la aplicación móvil (realizar la acción de enviar el mensaje personalizado del usuario a los contactos de emergencia del mismo y su ubicación), la cual estaría enfocada a personas de la tercera edad o personas dependientes, habilitando una cuenta ligada a una principal dentro del sistema, siendo solo la cuenta principal la que puede modificar la cuenta ligada. Los Sprints consistirán en ciclos de trabajo de duración fija. Al inicio de cada ciclo se realizará la Planificación del Sprint, donde el equipo seleccionará los requerimientos que serán transformados en funcionalidades operativas, definiendo así el objetivo de la iteración Durante la ejecución de cada Sprint, el seguimiento del avance se realizará mediante reuniones de sincronización frecuentes. Estas instancias permitirán al equipo evaluar el progreso diario en la programación de los módulos de, coordinar esfuerzos y detectar obstáculos técnicos Al finalizar cada iteración, se llevará a cabo una Revisión del Sprint. En esta etapa, se evaluarán los resultados obtenidos, verificando que los módulos desarrollados cumplan con los criterios de aceptación y funcionen correctamente. Posteriormente, el equipo realizará una Retrospectiva, un espacio dedicado a analizar el proceso de trabajo, identificar aciertos e incorporar mejoras continuas Roles: - Product Owner: Julio Tapia - Función principal: Maximizar el valor del proyecto y asegurar que el sistema resuelva el problema de trazabilidad y gestión de equipos. - Tareas: Definir las funcionalidades, validar que el trabajo del equipo de desarrollo cumpla con los criterios esperados y ajustar las prioridades tras cada iteración. - Scrum Master: Gabriel Valencia - Función principal: Facilitar la adopción de la metodología Scrum y asegurar la fluidez del proceso de desarrollo del proyecto - Tareas: Organizar y guiar las reuniones metodológicas y apoyar al Product Owner en la gestión efectiva del Product Backlog. - Equipo de Desarrollo: Alonso González / Diego Plaza - Función principal: Construir la solución informática, transformando los requerimientos del Product Backlog en módulos de software funcionales. - Tareas: Diseñar la base de datos, programar la lógica, desarrollar las interfaces de usuario y realizar pruebas de funcionamiento. Documentos a usar por SCRUM: - Product Backlog: Lista ordenada y dinámica de todo lo que se sabe que se necesita en el producto. - Sprint Backlog: Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos (Sprint Goal + Tareas técnicas). - Incremento de Software: El peldaño hacia el Product Goal. Es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante un Sprint y los Sprints anteriores. General: - Carta Gantt de Hitos: Trazabilidad del proyecto frente al calendario universitario. - Matriz y Registro de Riesgos: Gestión preventiva de fallas metodológicas/técnicas. - Arquitectura de Software: Diseño conceptual (UML, Diagramas de Componentes). - Matriz de Pruebas: Validación de la estabilidad técnica y cobertura. Integrantes del grupo: Alonso Gonzalez/Rol (Especialista en Base de Datos / Especialista en Programación Web / Especialista en Programación Móvil) Gabriel Valencia/Rol (Especialista en Metodologías y Documentación / Especialista en Programación de Escritorio / Especialista en QA y Automatización) Diego Plaza/Rol (Especialista en programación FullStack/ Especialista en Arquitectura de Software / Especialista en Documentación)

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación de Definición y Análisis de Requisitos y Alcance del Proyecto | - Caso de Negocio -Acta de Constitución -Plan de Dirección del Proyecto -Documento ERS -Casos de Uso -Matriz de Trazabilidad de Requisitos | Se entrega la documentación correspondiente a la fase de planificación del proyecto, considerando el alcance del mismo, los requisitos funcionales/no funcionales, involucrados, niveles de autoridad dentro del proyecto, definición de requerimientos y cronograma de hitos principales del proyecto. En síntesis, la definición inicial del proyecto | Se establecen las bases, alcance, funcionalidades, y en si, todo esto nos asegura un buen alineamiento de los objetivos e hitos que se plantean en el proyecto |
| Diseño de UI/UX | -Arquitectura de Software (HLD/LLD) -Modelos de Datos y Diagramas -Diseño de Interfaz (Mockups/Wireframes) | Se especifican los requerimientos funcionales/no funcionales previamente establecidos, y se define la arquitectura de software a utilizar, junto con Mockups y diagramas que entreguen una evidencia visual de las interfaces/funciones que se desarrollarán | Los requisitos y alcance se definen en una estructura visual y técnica clara (Uso de Mockups y Diagramas), esto nos sirve como guía fundamental para el desarrollo en sí del software y ayuda a alinear las etapas presentes en la arquitectura utilizada |
| Desarrollo del Software y Aplicaciones | -Código Fuente Documentado -Guías de Estilo de Codificación | Durante el desarrollo, se hará entrega del código fuente y las guías de estilo de codificación, las cuales definirán dependencias, framework y la forma en que se trabajará la codificación general | Con las entregas de código fuente, se evidencia el desarrollo de la solución, demostrando la forma y tipo de aplicación de frameworks y dependencias dentro del proyecto |
| Testing de Software | -Plan de Pruebas -Casos de Prueba -Registro de Defectos -Informe de Resumen de Pruebas | Posterior al término de la fase de desarrollo, se inicia el testing el cual contempla planes de pruebas específicos para las funcionalidades, casos de prueba documentados y registro de errores, todo esto documentado en el Informe de Resumen de Pruebas | Se garantiza la calidad del proyecto antes de su implementación, de esta forma se valida el funcionamiento de las aplicaciones y el alineamiento del proyecto con los requisitos y funciones previamente especificados |
| Implementación de Solución | -Plan de Despliegue -Manual de Usuario -Manual Tecnico | Para la implementación, se confeccionará un plan de despliegue que especifique los pasos a seguir para un correcto despliegue de la solución, junto con manuales los cuales detallan el funcionamiento y características del software | Se crearán un plan de despliegue (Diagrama de flujos y revisión de funciones) y manuales para garantizar el correcto uso de la aplicación y así evitar errores humanos |
| Mantenimiento de Página y Aplicaciones | -Notas de Versiones del Software -Solicitudes de Cambio | Posterior al despliegue, se revisará que la solución completa y sus funcionalidades se ejecuten correctamente, con esto se contemplarán solicitudes de cambio (dependiendo del caso) y un registro de versiones del Software | Con el seguimiento posterior a la implementación, se garantiza la estabilidad operativa del sistema y se facilita el arreglo/mejora continua del sistema |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Documentación | Documentación Inicial, Definición del Proyecto y Metodología | En esta actividad se realiza la Acta de Constitución, la cual considera el alcance del proyecto, los requisitos funcionales/no funcionales preliminares, involucrados, niveles de autoridad dentro del proyecto, definición de requerimientos y cronograma de hitos principales del proyecto. En síntesis, la definición inicial del proyecto | -Acta de Constitución | 1 semana | -Gabriel Valencia | Dificultades: No poder encontrar los documentos pertinentes para el proyecto y metodología. Facilitadores: La experiencia acumulada trabajando con estos informes, nos garantizará calidad y consistencia en los resultados. |
| Documentación | Definición de Requisitos Funcionales/No Funcionales | En esta actividad se definen los requerimientos y funciones que tendrán los sistemas a desarrollar | - Mockups -Plan de Dirección de Proyecto -Especificación de Requerimientos del Sistema | 1 semana | -Gabriel Valencia | Dificultades: Se puede dar una posible omisión de requisitos debido a una definición del proyecto realizada incorrectamente . Facilitadores: Al ser un proyecto que lleva tiempo en desarrollo, se tuvo más tiempo para definir requisitos. |
| Documentación | Planificación de Sprints | En base al alcance y el objetivo general del proyecto, se establecen fechas de las reuniones Sprints (cada 1 a 2 semanas), donde se evidenciará el avance llevado hasta ese punto | -Cronograma de Sprints -Backlog de Sprints | 1 semana | -Gabriel Valencia | Dificultades: Puede ser que por motivos de índole personal, nuestra disponibilidad se vea afectada para las reuniones. Facilitadores: La autonomía y un objetivo bien definido, nos permitirá trabajar libremente y con una meta única. |
| Documentación | Diseño y Definición de Software/Herramientas a Utilizar | Se define la arquitectura del sistema, el flujo de la información y las funciones principales dentro de las interfaces gráficas | -Arquitectura de Software (HLD/LLD) -Modelos de Datos y Diagramas -Diseño de Interfaz (Mockups/Wireframes) | 1 semana | -Gabriel Valencia -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: La falta de experiencia y no conocer ciertas tecnologías entorpecerá el diseño Facilitadores: Una comunicación fluida y metas claras, facilitará todas las etapas del proyecto |
| Desarrollo | Implementación y Configuración de Entorno de Desarrollo | Se define cómo se implementarán las herramientas a usar y se prepara el ambiente de desarrollo y cómo se relacionarán las dependencias. | -Archivo README.md -Instrucciones generales de preparación de entorno | 1 semana | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Faltas de compatibilidad y Facilitadores: Software compatible, moderno y conocido por todo el equipo. |
| Desarrollo Base de Datos | Modelado de datos y definición de variables | Se estructura la base de datos definiendo tablas, tipos de datos y las relaciones entre las tablas, en resumen se hace la creación de la BDD | -Diagrama Entidad-Relación -Diccionario de Datos | 1 semana | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Puede haber: Información incompleta, duplicada, desactualizada o con errores Facilitadores: Requerimientos claros y buenas herramientas conocidas por el equipo |
| Desarrollo | Desarrollo de Aplicación Web | Se realiza la programación del frontend y backend respectiva a la página web, integrando la lógica de negocio y consumiendo los servicios previamente definidos | -Documentación de API/Endpoints -Código Fuente Documentado -Guías de Estilo de Codificación | 3 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: El cambio de un requisito a este punto retrasará el proyecto Facilitadores: Tomar un estándar de calidad limpia para asegurar la mantenibilidad |
| Desarrollo | Desarrollo de Aplicación Móvil | Se crea la versión móvil del sistema, asegurando principalmente responsividad y conexión con la base de datos | -Código Fuente Documentado -Ejecutable de prueba (APK) -Guías de Estilo de Codificación | 3 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: El cambio de un requisito a este punto retrasará el proyecto, y la posibilidad de exportar las interfaces no funcione correctamente Facilitadores: Tomar un estándar de calidad limpia para asegurar la mantenibilidad |
| Desarrollo | Desarrollo Aplicación de Escritorio | Se crea la versión de escritorio del sistema utilizando la exportación de la aplicación web, adaptando su interfaz y asegurando su correcta ejecución y conexión | -Código Fuente Documentado -Guías de Estilo de Codificación -Manual técnico de dependencias | 3 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: El cambio de un requisito a este punto retrasará el proyecto, y la posibilidad de exportar las interfaces no funcione correctamente Facilitadores: Tomar un estándar de calidad limpia para asegurar la mantenibilidad |
| Testing y Arquitectura | Testing QA , confección y ejecución de pruebas | Se diseñan y ejecutan pruebas para verificar el funcionamiento del software, y que se adhiera a los criterios de aceptación establecidos previamente | -Casos de Pruebas -Plan de Pruebas -Reporte de Defectos | 2 semanas | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Definición incorrecta de los planes de prueba o alcance insuficiente de las mismas Facilitadores: Tener un protocolo QA bajos estándares como la ISO/IEC 25010 |
| Desarrollo | Implementación de Solución | Despliegue de las aplicaciones funcionales en un entorno simulado para que pueda ser utilizado | -Plan de Despliegue -Manual de Usuario / Manual de Instalación | 2 semanas | -Gabriel Valencia -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Falta de seguimiento Facilitadores: El apoyo de profesores o interesados en el proyecto. |
| Desarrollo, Testing y Arquitectura | Mantenimiento de Aplicaciones desplegadas | Monitoreo del funcionamiento del sistema previo a su implementación, resolución de incidencias y monitoreo de solicitudes de cambio | -Notas de lanzamiento (Release Notes) -Registro de solicitudes de cambio -Registro de incidentes post-implementación | 1 semana | -Diego Plaza -Alonso González | Dificultades: Acoplamiento de nuevas funciones que rompan otras funciones. Facilitadores: Un monitoreo continuo y documentación actualizada |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Documentación inicial, Definición del proyecto y metodología |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requisitos Funcionales/No Funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y Definición de Software/Herramientas a Utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación y Configuración de Entorno de Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado de datos y definición de variables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Aplicación Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Aplicación Móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Aplicación de Escritorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing, QA y confección y ejecución de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de Solución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de Aplicaciones desplegadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.